| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 29.07.2026 | № 586 |
| ст-ца Старощербиновская |  |

Об изменении существенного условия

контракта по соглашению сторон

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                              от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 13 февраля 2026 года № 91 «Об утверждении Порядка изменения    существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112    Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заказчиков муниципального образования Щербиновский район», на основании обращения заказчика - муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» от 29 июля 2026 года № 175/1, в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0818500000826000251 от 2 марта 2026 года на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт          МБОУ СОШ № 6 им. А.А. Шукалова (Дефектные ведомости, ПОС, СД)        (далее – контракт), п о с т а н о в л я ю:

1. Допустить по соглашению сторон изменение существенного условия контракта, заключенного до 1 января 2027 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:

в связи с отсутствием технической возможностью выполнить 6 этап в полном объеме (связано с прокладкой инженерных сетей), выделить вышеуказанный этап на два этажа, выделив в отдельный этап работы по возведению стен и перегородок первого этажа и добавить 21 этап работы по возведению стен и перегородок второго этажа.

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Щербиновский муниципальный район Краснодарского края, начальника финансового управления администрации Щербиновский муниципальный район Краснодарского края Н.Н. Шевченко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский муниципальный район

Краснодарского края  							   С.Ю. Дормидонтов