| # АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ #### ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| # АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # ЩЕРБИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 13.02.2026 | № 91 |
| ст-ца Старощербиновская |  |

Об утверждении Порядка изменения существенных условий

контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» для заказчиков

муниципального образования Щербиновский муниципальный район

Краснодарского края

В целях реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Уставом муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заказчиков муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 10 апреля 2025 года № 160 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заказчиков муниципального образования Щербиновский район».

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский  муниципальный район Краснодарского края (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края.

4. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края (Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края, начальника финансового управления администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края Н.Н. Шевченко.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский муниципальный район

Краснодарского края  					                                 С.Ю. Дормидонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края от 13.02.2026 № 91

# ПОРЯДОК
изменения существенных условий контракта

# в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона

# от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

# закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

# и муниципальных нужд» для заказчиков муниципального

# образования Щербиновский муниципальный район

# Краснодарского края

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заказчиков муниципального образования Щербиновский район (далее – Порядок), разработан для заказчиков муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края.

2. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта при совокупности следующих условий:

2.1. Контракт заключен до 1 января 2027 года.

2.2. При исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

2.3. Соблюдение положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

3. Подготовка решения об изменении существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:

3.1. Муниципальное учреждение муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края (далее - Заказчик) получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению.

Документами, подтверждающими независящие от сторон контракта обстоятельства, содержание которых позволяет определить причинно-следственную связь между указанными обстоятельствами и невозможностью надлежащего исполнения контракта, могут являться:

заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности;

письменное подтверждение от производителя товаров об увеличении цены на производимый им товар и (или) увеличении срока изготовления (поставки) товара;

письменный расчет изменения цены контракта от поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием увеличения цены на товар, работу, услугу;

иные документы.

3.2. По итогам рассмотрения предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта Заказчик оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения по изменению существенных условий контракта по форме согласно приложению к Порядку либо уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об отказе от изменения существенных условий контракта. В случае изменения цены контракта такое обоснование должно содержать обоснование цены контракта, подготовленное Заказчиком в соответствии со статьей  22 Закона № 44-ФЗ в части товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых еще не была осуществлена.

3.3. В случае принятия решения о необходимости внесения изменений в существенные условия контракта Заказчик, в срок не более пяти рабочих дней, направляет обращение на имя главы муниципального образования Щербиновский район с приложением согласованной главным распорядителем средств бюджета Формы обоснования заключения дополнительного соглашения по изменению существенных условий контракта (далее – Обоснование), являющуюся приложением к настоящему Порядку и прилагаемые к нему информацию и документы в администрацию муниципального образования Щербиновский район (далее - администрация).

Ответственным отделом администрации за реализацию положений настоящего Порядка является отдел по регулированию контрактной системы администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края (далее – отдел по регулированию контрактной системы).

3.4. В срок не более пяти рабочих дней после поступления обращения и прилагаемых к нему информации и документов, отдел по регулированию контрактной системы рассматривает поступивший пакет документов и подготавливает проект постановления администрации об изменении существенных условий контракта или уведомление об отказе в изменении существенных условий контракта, в случае несоблюдения Заказчиком условий, установленных в пункте 2 настоящего Порядка и направляет главе муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края на рассмотрение и подписание.

3.5. В случае необходимости отдел по регулированию контрактной системы вправе запросить дополнительные информацию и документы у Заказчика, направившего Обращение. В срок не более двух рабочих дней с даты получения указанного запроса Заказчик направляет в отдел по регулированию контрактной системы запрашиваемые информацию и документы либо письменную информацию о невозможности ее предоставления.

4. Изменение существенных условий контракта Заказчиком осуществляется после принятия указанного постановления об изменении существенных условий контракта в пределах обоснования заключения дополнительного соглашения, предоставленного Заказчиком.

5. При изменении существенных условий контракта Заказчик включает информацию об изменении контракта в реестр контрактов, заключенных Заказчиками, в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

| Заместитель главы муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края, начальник финансового управления администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края | Н.Н. Шевченко |
| --- | --- |

|  | Приложение # к Порядку изменения существенных # условий контракта в соответствии с # частью 65.1 статьи 112 Федерального # закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок # товаров, работ, услуг для обеспечения # государственных и муниципальных нужд» # для заказчиков муниципального # образования Щербиновский # муниципальный район # Краснодарского края |
| --- | --- |

# Форма обоснования
заключения дополнительного соглашения по изменению

# существенных условий контракта

№ _________________________________________________________

(указываются реестровый номер контракта, дата контракта/реквизиты

контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

«_______________________________________________________________________»

(указывается предмет контракта)

Указать причины невозможности исполнения контракта, например, используя текст, приведенный ниже.

В связи с обращением ______________________________________________________________________________

(поставщика/подрядчика/исполнителя)

______________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрагента)

из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(указать объект закупки и причину невозможности его исполнения)

заказчик _______________________________________________________________________,

(указывается наименование заказчика)

руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает

необходимым изменить следующие условия контракта от _____________________________

№______________________________________________________________________________

(указываются  реестровый  номер контракта/реквизиты контракта у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

«__________________________________________________________________».

(указывается предмет контракта)

Приложение:

1. Копия обращения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. Копия контракта.

3. Проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

4. Подтверждающие документы (например, заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности по установленной форме; письменное подтверждение от производителя товаров об увеличении цены на производимый им товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки) товара, содержание которого позволяет определить причинно-следственную связь между событием и невозможностью надлежащего исполнения контракта; письменный  расчет изменения цены контракта от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с обоснованием увеличения ими цены на товар, работу, услугу).

5. В случае изменения цены контракта - обоснование цены контракта, подготовленное в соответствии со статьей Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Должность руководителя                                                                     И.О. Фамилия

«__»_________ 20__ года

| СОГЛАСОВАНО: ________________________________ наименование ГРБС ________________________________ должность руководителя ГРБС _________________ /_______________/ подпись ФИО «___»______________ 20__ год |  |
| --- | --- |